과 업 지 시 서 - 세종 디지털 콘텐츠 데이터 플랫폼 구축 용역 -

2025. 7

| 1 | Ⅰ | 사업 개요 |
| --- | --- | --- |

1. 추진 배경

◦ 세종테크노파크에서는 세종 SW 융합 디지털콘텐츠 클러스터 조성을 위해 ‘SW융합클러스터2.0’ 사업을 수행

- 이에, 세종형 디지털 콘텐츠 산업 생태계 조성 및 산업·기업의 지속 가능한 성장을 지원할 민간 중심 구성의 협의체를 운영하기 위해 본 용역을 추진

2. 필요성

◦ 사업홍보 및 접근성 제고

- SW융합클러스터2.0사업에 대한 정보전달 및 접근성 향상

◦ 데이터 관리 체계화의 필요성

- 현재 세종시 디지털콘텐츠 산업 관련 데이터가 분산되어 있어, 산업 현황 파악 및 정책 수립을 위한 통합적인 데이터 관리 체계 구축이 시급함

◦ 통합 플랫폼 구축의 필요성

- 디지털콘텐츠 산업 생태계 활성화를 위해 데이터 관리, 정보 공유, 성과 홍보, 네트워킹 등 다양한 기능을 통합한 원스톱 플랫폼 구축이 요구됨.

3. 사업 개요

◦ (과 업 명) 세종 디지털 콘텐츠 데이터 플랫폼 구축 용역

◦ (과업 기간) 계약 체결일로부터 2개월

◦ (과업 예산)    원(금   정) ※부가세 포함

◦ (계약 방법) 수의계약 ※협상에 의한 계약

4. 과업 범위

가. 세종 디지털 콘텐츠 데이터 플랫폼 구축

1) 플랫폼 기본 기능 개발

- 세종SW융합클러스터 사업 소개 및 지원사업 안내 페이지 구축

- 온라인 사업 신청·정부지원 웹사이트 링크

- 융합 얼라이언스 위원 조회, 정보 관리, 회원 서비스 기능 구현

- 디지털 콘텐츠 관련 데이터 검색, 조회 기능 개발

2) 성과 홍보 및 커뮤니티 기능

- SW융합클러스터 지원 프로그램 성과 게시 및 관리 기능

- Q&A, 공지사항, 건의사항 관리 시스템

- 네트워킹 기능

나. 성과 홍보 시스템 데이터 이관

1) 기존 데이터 분석 및 분류

- 기 구축된 SW융합클러스터 성과 홍보 시스템(블로그) 콘텐츠 현황 분석

- 이관 대상 콘텐츠 분류 체계 수립

2) 데이터 이관 작업

- 기존 블로그 콘텐츠의 신규 플랫폼 이관

- 이관 후 데이터 정합성 검증 및 기능 테스트

다. 플랫폼 유지보수

1) 시스템 안정성 관리

- 플랫폼 운영 중 발생하는 오류 및 버그 수정

- 시스템 성능 모니터링 및 최적화

- 보안 취약점 점검 및 보완

2) 기능 개선 및 기술 지원

- 사용자 요구사항에 따른 기능 개선 및 업데이트

- 관리자 대상 시스템 운영 교육 및 기술 지원

3) 운영 지원

- 플랫폼 이용자 문의 대응 및 기술 지원

| 1 | Ⅱ | 과업 추진 방안 |
| --- | --- | --- |

1. 추진 체계

가. 사업 추진 조직

1) 발주기관: 세종테크노파크

- 사업 총괄 관리 및 의사결정

- 과업 지시 및 진도 관리

- 결과물 검수 및 승인

2) 수행업체

- 과업 수행 및 결과물 제출

- 정기 보고 및 협의

- 사업 완료 후 유지보수 지원

나. 추진 절차

1) 사업 착수 단계

- 계약 체결 후 7일 이내 착수보고서 제출

- 사업 수행 계획 및 일정 협의

- 요구사항 분석 및 확정

2) 사업 수행 단계

- 주간 진도 보고 및 협의

- 단계별 중간 점검 및 피드백

- 변경사항 발생 시 사전 협의

3) 사업 완료 단계

- 최종 결과물 제출 및 검수

- 사업 완료 보고서 제출

- 인수인계 및 운영 교육

다. 관리 감독 체계

1) 품질 관리

- 단계별 산출물 품질 검토

- 웹 표준 기준 준수 여부 점검

2) 일정 관리

- 주간 단위 진도 점검

- 지연 시 원인 분석 및 대안 마련

3) 위험 관리

- 사업 수행 중 위험 요소 사전 식별

- 위험 발생 시 대응 방안 수립

- 정기적인 위험 관리 회의 개최

라. 의사결정 및 보고 체계

1) 정기 보고

- 단계별 완료 보고: 각 단계 완료 시

2) 의사결정 절차

- 경미한 사항: 담당자 선에서 결정

- 주요 변경사항: 팀장 승인 후 진행

- 중대한 사안: 기관 내부 검토 후 결정

3) 커뮤니케이션 채널

- 공식 소통: 공문 및 회의

- 업무 소통: 이메일, 전화

- 긴급 사안: 유선 연락 후 서면 확인

2. 추진 일정

| 세부 추진 내용 |  | M-1 | M |  |  |  |  | M+1 |  |  |  |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 |  |
| 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 계약 체결 및 과업 착수 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 착수 보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 플랫폼 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 디자인·설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 프로그래밍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 중간 점검 및 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 최종 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 용역 결과 보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 대금 지급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 과업의 추진 상황에 따라 일정은 변경될 수 있음 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 디자인 방향

가. 기본 디자인 컨셉

1) 디자인 콘셉트

- 모던 & 프로페셔널: 세종시 SW융합클러스터의 혁신적 이미지 구현

- 직관적 사용성: 정보 접근이 용이한 사용자 중심 인터페이스

- 신뢰성 & 안정성: 공공기관의 공식 플랫폼으로서의 신뢰감 조성

2) 컬러 시스템

- Primary Color: 플랫폼에 어울리는 색상 규정

- Secondary Color: 디지털 콘텐츠 산업의 역동성을 표현하는 보조 색상

- Accent Color: 중요 정보 강조 및 사용자 행동 유도 색상

- Neutral Color: 가독성 확보를 위한 회색 계열 색상 체계

나. UI/UX 디자인 원칙

1) 사용자 경험(UX) 설계

- 직관적 네비게이션: 명확한 메뉴 구조 제공

- 검색 기능 강화: 통합 검색 및 카테고리별 필터링 기능

2) 사용자 인터페이스(UI) 설계

- 일관성 있는 디자인: 통일된 버튼, 아이콘, 폰트 사용

- 가독성 향상: 적절한 여백, 폰트 크기, 대비율 적용

- 시각적 계층구조: 중요도에 따른 정보의 시각적 구분

- 피드백 시스템: 사용자 행동에 대한 즉각적 반응 제공

다. 반응형 웹 디자인

1) 디바이스별 최적화

- 데스크톱(1920px 이상): 풍부한 정보 표시 및 멀티 컬럼 레이아웃

- 태블릿(768px~1919px): 터치 인터페이스 최적화 및 적응형 레이아웃

- 모바일(767px 이하): 단일 컬럼 레이아웃 및 터치 친화적 UI

2) 크로스 브라우징 지원

- 호환성 확보: IE11 이상 지원 (단, 기본 기능에 한함)

- 성능 최적화: 각 브라우저별 최적화된 코드 적용

라. 웹 표준 및 접근성

1) 웹 표준 준수

- HTML5/CSS3: 최신 웹 표준 마크업 및 스타일링

- 시맨틱 마크업: 의미 있는 HTML 구조로 SEO 및 접근성 향상

마. 메인 페이지 구성

1) 헤더 영역

- 주요 메뉴 및 통합 검색 기능

- 회원 로그인/회원가입 영역

2) 푸터 영역

- 연락처 및 위치 정보

- 관련 사이트 링크

- 개인정보처리방침, 이용약관 등

바. 디자인 가이드라인

1) 타이포그래피

- 본문 폰트: 웹폰트 적용

- 제목 폰트: 가독성과 시인성을 고려한 폰트 선택

- 폰트 크기: 가독성 확보

2) 아이콘 시스템

- 일관된 스타일: 라인형 또는 솔리드형 통일

- 직관적 의미: 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 범용 아이콘

3) 이미지 가이드라인

- 대체 텍스트: 대부분의 이미지에 적절한 alt 속성 제공

| 1 | Ⅲ | 과업요청 내용 |
| --- | --- | --- |

1. 과업요청 개요

◦ 세종 SW융합클러스터2.0 사업의 공식 온라인 플랫폼 구축을 통한 디지털 콘텐츠 산업 정보 통합 관리 및 서비스 제공

◦ 사업 안내·접수, 회원 관리, 데이터 조회 등 통합 웹사이트 개발 및 기존 성과 홍보 시스템 콘텐츠 이관, 반응형 웹·SEO 최적화·웹 표준 적용

◦ 디지털 콘텐츠 산업 정보의 체계적 관리, 네트워킹 활성화, 사업 인지도 제고 및 데이터 기반 정책 지원

2. 과업요청 일반사항

◦ 사업소개

◦ 주요사업

◦ 자료실

◦ 알림마당

◦ 공공데이터

3. 과업요청 정의서

| Req ID | 분류 | 제목 | 세부 내용 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 기능 | 메인 페이지 구성 | 사업 소개, 최신 소식(공지/보도/성과), 주요 통계 시각화, 퀵 메뉴 제공. | 메인에서 소개/최신소식/통계/퀵메뉴 노출 및 각 블록 클릭 시 상세 이동. |
| FR-002 | 기능 | 사업 관리 영역 | 사업 안내 페이지 제공 및 정부/외부 지원사업 신청 웹사이트 링크 연결. | 안내 페이지 존재, 외부 링크 정상 연결 및 신규 탭 열림 확인. |
| FR-003 | 기능 | 회원 관리(융합 얼라이언스 포함) | 회원가입/로그인, 얼라이언스 회원 등록, 마이페이지(회원정보 열람·수정). | 회원 생성/로그인/로그아웃/정보수정 시나리오 정상 통과. |
| FR-004-1 | 기능 | 데이터 조회-산업현황(1) SW기업 현황 | 목록/상세/검색·필터 제공, 페이징. | 목록/상세/검색·필터·페이징 동작 확인. |
| FR-004-2 | 기능 | 데이터 조회-산업현황(2) 인력 양성 현황 | 목록/상세/검색·필터 제공, 페이징. | 목록/상세/검색·필터·페이징 동작 확인. |
| FR-004-3 | 기능 | 데이터 조회-산업현황(3) 수혜기업 목록 | 목록/상세/검색·필터 제공, 페이징. | 목록/상세/검색·필터·페이징 동작 확인. |
| FR-004-4 | 기능 | 데이터 조회-산업현황(4) 수혜기업 성과 | 목록/상세/검색·필터 제공, 페이징. | 목록/상세/검색·필터·페이징 동작 확인. |
| FR-004-5 | 기능 | 데이터 조회-산업현황(5) 교육장 및 교육 현황 | 목록/상세/검색·필터 제공, 페이징. | 목록/상세/검색·필터·페이징 동작 확인. |
| FR-004-6 | 기능 | 데이터 조회-산업현황(6) 웹툰캠퍼스 이용 현황 | 목록/상세/검색·필터 제공, 페이징. | 목록/상세/검색·필터·페이징 동작 확인. |
| FR-005 | 기능 | 성과 홍보 | 성과 게시, 보도자료, 갤러리 제공 + 기존 블로그 콘텐츠 이관. | 이관 완료 후 게시물 수/카테고리/본문·이미지 무결성 확인(표본 대조), 신규 등록/수정/삭제 가능. |
| FR-006 | 기능 | 커뮤니티 | Q&A, 공지사항, 행사 안내 제공. | 목록/상세/등록(권한별)/검색 기능 동작. |
| FR-007 | 기능 | 관리자 기능 | 회원 관리, 시스템 설정(배너). | 관리자 계정으로 항목별 CRUD 및 사용자 화면 반영 확인. |
| FR-008 | 기능 | 통합 검색/카테고리 필터 | 전역 검색(게시/데이터/공지 등) 및 카테고리·기간 필터. | 키워드 검색 시 결과 유형별 탭/정렬 제공, 오탐·미탐 기본 점검. |
| NFR-001 | 비기능 | 웹 표준 준수 | HTML5/CSS3, 시맨틱 마크업 준수. | 샘플 페이지 유효성 점검 |
| NFR-002 | 비기능 | 크로스 브라우징 | Chrome/Firefox/Safari/Edge 최신 안정판, IE11 이상 기본 기능 한정 지원. | 브라우저별 핵심 시나리오 점검표 제출. |
| NFR-003 | 비기능 | 반응형 웹 | 1920/1024/768/360 기준 반응형 레이아웃. | 4개 해상도 캡처·체크리스트 제출(헤더/메뉴/표/차트/폼 붕괴 없음). |
| NFR-004 | 비기능 | 성능(응답속도) | 메인 페이지 최초 로딩 3초 이내. | 측정 환경·방법 포함 성능 측정 결과 제출(FCP/TTI 등). |
| NFR-005 | 비기능 | 가용성 | 연간 99% 이상 서비스 가용성. | SLA 명시 및 월별 가동률 리포트 제출 방식 정의. |
| NFR-006 | 비기능 | 호환성(디바이스) | 데스크톱/태블릿/모바일 핵심 기능 동일 제공. | 기기군별 실사례 점검 기록. |
| SEC-001 | 보안 | 법규 준수 | 개인정보보호법·정보통신망법 준수. | 개인정보 처리 흐름/보관/파기 |
| SEC-002 | 보안 | 통신 보안 | SSL 인증서/HTTPS 전면 적용. | 모든 페이지 HTTPS 강제, 혼합 콘텐츠 없음. |
| SEO-001 | 검색/노출 | SEO 최적화 | 메타 태그/오픈그래프/구조화 데이터 등 기본 SEO 적용. | 주요 페이지 메타 점검표 및 테스트 스크린샷. |
| SEO-002 | 검색/노출 | 네이버 서치어드바이저 등록 | 사이트 등록 및 사이트맵 제출. | 등록 화면/사이트맵 접근(URL) 증빙. |
| PM-001 | 수행/보고 | 착수보고 | 계약 후 7일 이내 착수보고서 제출. | 제출일자/승인 기록. |
| PM-002 | 수행/보고 | 단계별 중간보고 | 주요 마일스톤별 중간보고 및 피드백 반영. |  |
| OPS-001 | 운영/유지보수 | 장애 대응 | 장애 접수 후 24시간 내 조치 착수 및 복구. | SLA·연락 체계·보고 양식. |
| OPS-002 | 운영/유지보수 | 관리자 교육/운영 지원 | 관리자 대상 운영 교육, 이용자 문의 대응. | 교육 자료·수료 확인, 헬프데스크 프로세스 정립. |
| IPR-001 | 지재권 | 저작권 귀속 | 개발 산출물의 저작권은 발주처 귀속. |  |
| DEL-001 | 산출물 | 전체 소스 제공 | 애플리케이션 소스코드 및 DB 스키마/스크립트 포함. |  |
| DEL-002 | 산출물 | 결과보고서 | 최종 결과보고서 | 검수·승인. |
| DEL-003 | 산출물 | 데이터 이관 결과물 | 블로그 → 신규 플랫폼 이관 매트릭스/로그, 정합성 점검 결과. | 누락/오류 허용기준 내 확인. |